

Załącznik nr 11


do ZARZĄDZENIA NR II/271/2009


Wójta Gminy Krościenko Wyżne




z dnia 11 marca 2009 roku
Realizacja wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w 2008 roku
I. Program p.n. „Budowa chodników, mostów i modernizacja dróg w Gminie Krościenko Wyżne”.
	Lp
	Nazwa zadania
	Cel zadania
	Jednostka realizująca  zadanie
	Okres realizacji
	Łączne nakłady finansowe
	Plan pierwotny 

wg uchwały budżetowej
	Zmiany budżetu 
wg uchwał Rady Gminy
	Plan po zmianach
	Wykonanie

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Przebudowa drogi powiatowej nr  1973 R Krosno –Iskrzynia wraz 
z budową chodnika w m. Kroscienko Wyżne
(ul Kasztanowa) 
	Poprawa organizacji 
i bezpieczeń-stwa ruchu drogowego na terenie gminy szczególnie 

w zakresie ruchu drogowego.
	Urząd Gminy Krościenko Wyżne
	2008-2009
	283 000,-
	-

	149 600,-
w tym:

- z budżetu gminy 89 600,-

- dotacja z powiatu 60 000,-
	149 600,-
w tym:

- z budżetu gminy 89 600,-

- dotacja z powiatu 60 000,-
	140 228,42,-
w tym:

- z budżetu gminy  80 228,42 dotacja z powiatu 60 000,-

	2
	Budowa mostu pieszo-jezdnego na rzece „Wisłok” 

w Krościenku Wyżnym
	Poprawa organizacji 
i bezpieczeń-stwa ruchu drogowego na terenie gminy szczególnie 

w zakresie ruchu pieszego.
	Urząd Gminy Krościenko Wyżne
	2008 -

2009
	1 300 000,-
	860 000,-

w tym:

-z budżetu gminy 860 000,-
	-
	860 000,-

w tym:

-z budżetu gminy 860 000,-
	859 999,99
w tym:

-z budżetu gminy 

859 999,99

	3
	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Krościenku Wyżnym
	Poprawa organizacji 
i bezpieczeń-stwa ruchu drogowego na terenie gminy szczególnie 

w zakresie ruchu drogowego.
	Urząd Gminy Krościenko Wyżne
	2008-2010
	1 674 443
	-

	10 980,-
w tym:

- z budżetu gminy 10 980,-


	10 980,-
w tym:

- z budżetu gminy  10 980,-


	10 980,-
w tym:

- z budżetu gminy  10 980,-

	4
	Przebudowa  drogi gminnej

 nr 1 14901 R ul. Wisłocza wraz 

z budową chodnika 

w Krościenku wyżnym
	Poprawa organizacji 
i bezpieczeń-stwa ruchu drogowego na terenie gminy szczególnie 

w zakresie ruchu drogowego.
	Urząd Gminy Krościenko Wyżne
	2008-2009
	465 850,-
	-

	147 850,-
w tym:

- z budżetu gminy 147 850,-
	147 850,-
w tym:

- z budżetu gminy 147 850,-
	144 412,97

w tym:

- z budżetu gminy  144 412,97

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R A Z E M
	3 723 293,-
	860 000,-
	308 430,-
	1 168 430,-
	1 155 621,38


II. Program p.n. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego w Gminie Krościenko Wyżne”.
	Lp
	Nazwa zadania
	Cel zadania
	Jednostka realizująca  zadanie
	Okres realizacji
	Łączne nakłady finansowe
	Plan pierwotny 

wg uchwały budżetowej
	Zmiany budżetu 

wg uchwał Rady Gminy
	Plan po zmianach
	Wykonanie

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Budowa budynku socjalno-usługowego 

dla LKS Wisłok Krościenko Wyżne

- z równoczes-nym wykorzy-staniem 
do celów kulturalnych 

i budowa zadaszenia nad trybuną stadionu
	Podniesienie standardu życia 

i pracy na wsi. Podniesienie atrakcyjności turystycznej, rekreacyjnej, sportowej oraz kompleksowe zaspokojenie potrzeb społecznych 

i kulturalnych.
	Urząd  

Gminy 

Krościenko Wyżne
	2008
	70 000,-
	50 000,-
w tym:

- budżetu gminy 50 000,-

	20 000,-
w tym:

- budżetu gminy 20 000,-
	70 000,-

w tym:

- budżetu gminy 70 000,-
	63 256,83
w tym:

- z budżetu

gminy  63 256,83 

                       

	1
	Budowa zespołu obiektów sportowych przy stadionie w Krościenku Wyżnym (zagospodarowanie działek 4438/1, 4438/2, 4438/3 na cele sportowo-rekreacyjne zgodnie z programem funkcjonalnym)
	Podniesienie standardu życia 

i pracy na wsi. Podniesienie atrakcyjności turystycznej, rekreacyjnej, sportowej oraz kompleksowe zaspokojenie potrzeb społecznych 

i kulturalnych.
	Urząd  

Gminy 

Krościenko Wyżne
	2008

-2009
	85 000,-
	-

	45 000,-
w tym:

- budżetu gminy 45 000,-
	45 000,-

w tym:

- budżetu gminy 45 000,-
	42 352,63 

w tym:

- z budżetu

gminy  42 352,63
                       

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R A Z E M
	155 000,-
	50 000,-
	65 000,00
	115 000,00
	105 609,46


III. Program p.n. „Oświetlenie dróg, chodników, placów i parkingów  w Gminie Krościenko Wyżne”.
	Lp
	Nazwa zadania
	Cel zadania
	Jednostka realizująca  zadanie
	Okres realizacji
	Łączne nakłady finansowe
	Plan pierwotny 

wg uchwały budżetowej
	Zmiany budżetu 

wg uchwał Rady Gminy
	Plan po zmianach
	Wykonanie

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Budowa oświetleń ulicznych w Gminie Krościenko Wyżne .
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych 

i pojazdów 

w terenach zabudowy mieszkaniowej gminy.
	Urząd  

Gminy 

Krościenko Wyżne
	2008

-2010
	324 000,-
	-

	72 000,-

w tym:

- z budżetu gminy 72 000,-


	72 000,- 

w tym:

- z budżetu gminy 72 000,-


	71 913,52 

w tym:

- z budżetu gminy  71 913,52

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R A Z E M
	324 000,-
	-
	72 000,-
	72 000,-
	71 913,52-


IV. Program p.n. „Edukacja przedszkolna dzieci w Gminie Krościenko Wyżne”.
	Lp
	Nazwa zadania
	Cel zadania
	Jednostka realizująca  zadanie
	Okres realizacji
	Łączne nakłady finansowe
	Plan pierwotny 

wg uchwały budżetowej
	Zmiany budżetu 

wg uchwał Rady Gminy
	Plan po zmianach
	Wykonanie

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Budowa samorządowego przedszkola na działce nr 4011/3
	Zapewnienie edukacji przedszkolnej dzieci z terenu gminy
	Urząd  

Gminy 

Krościenko Wyżne
	2008

- 2010
	 2 321 600,-
	-
	522 570,-
w tym:

- budżetu gminy

 522 570,-
	522 570,-

w tym:

- budżetu gminy 
522 570,-
	520 892,50
w tym:

- z budżetu

gminy  520 892,50 

                       

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R A Z E M
	2 321 600,-
	-
	522 570,-
	522 570,-
	520 892,50


