PAGE  
2

Załącznik Nr 8

do ZARZĄDZENIA NR II/271/2009
Wójta Gminy Krościenko Wyżne

z dnia 11 marca 2009 roku
Planowane - wykonane wydatki majątkowe w 2008 roku

	Lp.
	Rozdz.
	Nazwa zadania
	Rok 

rozpoczęcia


	Planowane wydatki 

w 2008
	Wykonanie wydatki w 2008
	W tym ze środków

	
	
	
	
	
	
	Własnych
	Dotacji

	1. 
	60014
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1973R Krosno-Iskrzynia wraz z budową chodnika w m. Krościenko Wyżne (ul. Kasztanowa)
	2008
	149 600,-
	140 228,42
	80 228,42
	60 000,00

	2. 
	60014
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1973 R Krosno-Iskrzynia w miejscowości Krościenko Wyżne (ul. Brzozowska)
	2008
	21 000,-
	20 000,00
	19 000,00
	1 000,00

	3. 
	60016
	Budowa mostu pieszo-jezdnego na rzece Wisłok w  Krościenku Wyżnym
	2005
	860 000,-
	859 999,99
	859 999,99
	0

	4. 
	60016
	Budowa chodnika przy ul Centralnej 

i Wspólnej w Pustynach
	2007
	64 000,-
	63 717,68
	63 717,68
	0

	5. 
	60016
	Przebudowa drogi gminnej nr 1 14901R ul. Wisłocza wraz z budową chodnika w Krościenku Wyżnym
	2008
	147 850,-
	144 412,97
	144 412,97
	0

	6. 
	60016
	Remont i modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej na działkach o nr ewid 5141 i 5211
	2008
	43 000,-
	42 818,52
	42 818,52
	0

	7. 
	60016
	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Krościenku Wyżnym
	2008
	10 980,-
	10 980,00
	10 980,00
	0

	8. 
	60016
	Budowa parkingu przy cmentarzu w Krościenku Wyżnym
	2008
	27 000,-
	25 744,44
	25 744,44
	0

	9. 
	60016
	Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr ewid  4011/5 ( dojazd do Cmentarza)
	2008
	25 000,-
	24 495,36
	24 495,36
	0

	10. 
	60016
	Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr ewid  1060


	2008
	77 000,-
	76 889,28
	76 889,28
	0

	11. 
	60016
	Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr ewid  2859


	2008
	24 000,-
	23 980,32
	23 980,32
	0

	12. 
	60016
	Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr ewid 1853 

(Zagórze)
	2008
	26 150,-
	26 132,40
	26 132,40
	0

	13. 
	70005
	Zakup, nabycie działek 


	2005
	50 000,-
	40 423,40
	40 423,40
	0

	14. 
	70005
	Budowa ogrodzenia i parkingu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Krościenku Wyżnym
	2008
	30 000,-
	18 600,00
	18 600,00
	0

	15. 
	75023
	Zakup środków trwałych do UG


	-
	40 000,-
	38 588,64
	38 588,64
	0

	16. 
	80104
	Budowa przedszkola samorządowego  na działce nr 4011/3 w Krościenku Wyżnym 
	2007
	522 570,-
	520 892,50
	520 892,50
	0

	17. 
	85121
	Dotacja celowa na zakup aparatu EKG oraz detektora tętna płodu
	2008
	10 390,-
	10 390,00
	10 390,00
	0

	18. 
	85212
	Zakup środków trwałych- zaliczka alimentacyjna
	2008
	5 500,-
	5 500,00

	 0
	5 500,00

	19. 
	90001
	Kanalizacja sanitarna gminy Krościenko Wyżne 


	1994
	25 000,-
	23 741,20
	23 741,20
	0

	20. 
	90015
	Budowa oświetleń ulicznych


	2007
	72 000,-
	71 913,52
	71 913,52
	0

	21. 
	90015
	Budowa oświetlenia drogi nr 5362/3 do placu zabaw przy ul. Mostowej i do nowo budowanego mostu
	2008
	7  000,-
	 0
	 0
	0

	22. 
	92109
	Remont Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym
	2004
	21 000,-
	19 703,96
	19 703,96

	0

	23. 
	92605
	Zakup środków trwałych do GOSiR
	2008
	6 000,-
	4 687,14
	4 687,14

	0

	24. 
	92695
	Budowa budynku socjalno-usługowego dla  LKS „WISŁOK” Krościenku Wyżnym z równoczesnym wykorzystaniem do celów kulturalnych
	2004
	70 000,-
	63 256,83
	63 256,83
	0

	25. 
	92695
	Budowa zespołu obiektów sportowych przy stadionie w Krościenku Wyżnym (zagospodarowanie działek: 4438/1, 4438/2,4438/3 na cele sportowo-rekreacyjne, zgodnie z programem funkcjonalnym)
	2008
	45 000,-
	42 352,63
	42 352,63
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	2 380 040,-
	2  319 449,20
	2 252 949,20
	66 500,00


