PAGE  
2




Załącznik nr 9




do ZARZĄDZENIA NR II/323/2009



Wójta Gminy Krościenko Wyżne




z dnia 12 sierpnia 2009 roku
Realizacja wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w I półroczu 2009 roku
I. Program p.n. „Budowa chodników, mostów i modernizacja dróg w Gminie Krościenko Wyżne”.
	Lp
	Nazwa zadania
	Cel zadania
	Jednostka realizująca  zadanie
	Okres realizacji
	Łączne nakłady finansowe
	Plan pierwotny 

wg uchwały budżetowej
	Zmiany budżetu 

wg uchwał Rady Gminy
	Plan po zmianach
	Wykonanie


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Przebudowa drogi powiatowej nr  1973 R Krosno –Iskrzynia wraz 

z budową chodnika w m. Krościenko Wyżne

(ul Kasztanowa) 
	Poprawa organizacji 

i bezpieczeń-stwa ruchu drogowego na terenie gminy szczególnie 

w zakresie ruchu drogowego.
	Urząd Gminy Krościenko Wyżne
	2008-2009
	138 487,-
	-


	138 487,-

w tym:

- z budżetu gminy 108 487,-

- dotacja z powiatu 30 000,-
	138 487,-

w tym:

- z budżetu gminy 108 487,-

- dotacja z powiatu 30 000,-
	610,-

w tym:

- z budżetu gminy      610,- 


	2
	Budowa mostu pieszo-jezdnego na rzece „Wisłok” 

w Krościenku Wyżnym
	Poprawa organizacji 

i bezpieczeń-stwa ruchu drogowego na terenie gminy szczególnie 

w zakresie ruchu pieszego.
	Urząd Gminy Krościenko Wyżne
	2007 -

2009
	460 000,-
	460 000,-

w tym:

-z budżetu gminy

 460 000,-
	-
	460 000,-

w tym:

-z budżetu gminy
 460 000,-
	166 935,04

w tym:

-z budżetu gminy

 166 935,04


	3
	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Krościenku Wyżnym
	Poprawa organizacji 

i bezpieczeń-stwa ruchu drogowego na terenie gminy szczególnie 

w zakresie ruchu drogowego.
	Urząd Gminy Krościenko Wyżne
	2008-2010
	1 663 463
	50 000,-

w tym:

- z budżetu gminy 50 000,-

	-
	50 000,-

w tym:

- z budżetu gminy 50 000,-
	3 474,97

w tym:

- z budżetu gminy 3 474,97

	4
	Przebudowa  drogi gminnej

 nr 1 14901 R ul. Wisłocza wraz 

z budową chodnika 

w Krościenku wyżnym
	Poprawa organizacji 

i bezpieczeń-stwa ruchu drogowego na terenie gminy szczególnie 

w zakresie ruchu drogowego.
	Urząd Gminy Krościenko Wyżne
	2008-2009
	328 000,-
	328 000,-

w tym:

- z budżetu gminy 328 000,-

	-
	328 000,-

w tym:

- z budżetu gminy 169 000,-

- dotacja z UW Rzeszów

159 000,-
	-

	5
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej  nr 1973 R Krosno- Iskrzynia ( ul. Brzozowska) w Krościenku Wyżnym
	Poprawa organizacji 

i bezpieczeń-stwa ruchu drogowego na terenie gminy szczególnie 

w zakresie ruchu drogowego.
	Urząd Gminy Krościenko Wyżne
	2009

-2011
	897 000,-
	-


	337 000,-

w tym:

- z budżetu gminy 322 000,-

- dotacja z Powiatu Krosno

15 000,-zł


	337 000,-

w tym:

- z budżetu gminy 322 000,-

- dotacja z Powiatu Krosno

15 000,-zł


	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R A Z E M
	3 486 950,-
	838 000,-
	475 487,-
	1 313 487,-
	171 020,01


II. Program p.n. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego w Gminie Krościenko Wyżne”.

	Lp
	Nazwa zadania
	Cel zadania
	Jednostka realizująca zadanie
	Okres realizacji
	Łączne nakłady finansowe
	Plan pierwotny 

wg uchwały budżetowej
	Zmiany budżetu 

wg uchwał Rady Gminy
	Plan po zmianach
	Wykonanie

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Budowa zespołu obiektów sportowych przy stadionie w Krościenku Wyżnym (zagospodarowanie działek 4438/1, 4438/2, 4438/3 na cele sportowo-rekreacyjne zgodnie z programem funkcjonalnym)
	Podniesienie standardu życia 

i pracy na wsi. Podniesienie atrakcyjności turystycznej, rekreacyjnej, sportowej oraz kompleksowe zaspokojenie potrzeb społecznych 

i kulturalnych.
	Urząd  

Gminy 

Krościenko Wyżne
	2008

-2009
	40 000,-
	40 000,-

w tym:

- budżetu gminy 40 000,-

	-
	40 000,-

w tym:

- budżetu gminy 40 000,-
	28 895,26 

w tym:

- z budżetu

gminy  

            28 895,26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R A Z E M
	40 000,-
	40 000,-
	-
	40 000,00
	28 895,26


III. Program p.n. „Oświetlenie dróg, chodników, placów i parkingów w Gminie Krościenko Wyżne”.
	Lp
	Nazwa zadania
	Cel zadania
	Jednostka realizująca  zadanie
	Okres realizacji
	Łączne nakłady finansowe
	Plan pierwotny 

wg uchwały budżetowej
	Zmiany budżetu 

wg uchwał Rady Gminy
	Plan po zmianach
	Wykonanie

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Budowa oświetleń ulicznych w Gminie Krościenko Wyżne .
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych 

i pojazdów 

w terenach zabudowy mieszkaniowej gminy.
	Urząd  

Gminy 

Krościenko Wyżne
	2008

-2011
	252 000,-
	126 000,- 

w tym:

- z budżetu gminy 

126 000,-


	-
	126 000,- 

w tym:

- z budżetu gminy 

126 000,-


	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R A Z E M
	252 000,-
	126 000,-
	-
	126 000,-
	-


IV. Program p.n. „Edukacja przedszkolna dzieci w Gminie Krościenko Wyżne”.

	Lp
	Nazwa zadania
	Cel zadania
	Jednostka realizująca  zadanie
	Okres realizacji
	Łączne nakłady finansowe
	Plan pierwotny 

wg uchwały budżetowej
	Zmiany budżetu 

wg uchwał Rady Gminy
	Plan po zmianach
	Wykonanie

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Budowa samorządowego przedszkola na działce nr 4011/3 w Krościenku Wyżnym
	Zapewnienie edukacji przedszkolnej dzieci z terenu gminy
	Urząd  

Gminy 

Krościenko Wyżne
	2008

- 2010
	 1 799 030,-
	1 577 430,-

w tym:

- budżetu gminy 

1 577 430,-
	-
	1 577 430,-

w tym:

- budżetu gminy 

1 577 430,-
	547 486,-
w tym:

- z budżetu

gminy  547 486,-
                       

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R A Z E M
	1 799 030,-
	1 577 430,-
	-
	1 577 430,-
	547 486,-


