PAGE  
2

Załącznik nr 4
Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011
I. Program p.n. „Budowa chodników, mostów i modernizacja dróg

w Gminie Krościenko Wyżne”.

	Lp
	Nazwa 

zadania


	Cel zadania
	Jednostka organiza-cyjna realizująca zadanie
	Okres realizacji 

zadania
	Łączne nakłady 

finansowe
	Wysokość wydatków w roku budżetowym oraz dwóch 

kolejnych latach

	
	2009
	2010
	2011

	1
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973 R Krosno –Iskrzynia 

wraz z budową chodnika  
w miejscowości Krościenko Wyżne.( ul Kasztanowa)
	Poprawa organizacji 
i bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy szczególnie 
w zakresie ruchu drogowego. 
	Urząd Gminy Krościenko Wyżne
	2008

-2010

	133 400,-
	-
 
	133 400,-

w tym:

-z budżetu gminy 

133 400,-


	-

	2
	Budowa mostu pieszo-jezdnego na rzece „Wisłok” 

w Krościenku Wyżnym
	Poprawa organizacji 

i bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy szczególnie 

w zakresie ruchu pieszego.
	Urząd Gminy Krościenko Wyżne
	2007-2009
	460 000,-
	460 000,-

w tym:

- budżetu gminy

       460 000,-


	-
	-

	3
	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej 

w Krościenku Wyżnym
	Poprawa organizacji 

i bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy szczególnie 

w zakresie ruchu pieszego.
	Urząd Gminy Krościenko Wyżne
	2008-2010
	1 663 463,-
	50 000,-

w tym:

- budżetu gminy

       50 000,-


	1 613 463,-
w tym:

- budżetu gminy

1 613 463,-


	-

	4
	Przebudowa drogi gminnej nr 1 14901R ul. Wisłocza wraz z budową chodnika w Krościenku Wyżnym
	Poprawa organizacji 

i bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy szczególnie 

w zakresie ruchu pieszego.
	Urząd Gminy Krościenko Wyżne
	2008-2009
	328 000,-
	328 000,-

w tym:

- budżetu gminy

       328 000,-
	-

	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R A Z E M
	2 584 863,-
	838 000,-
	1 746 863,-
	-

	
	
	
	
	


II. Program p.n. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego w Gminie Krościenko Wyżne”.
	Lp
	Nazwa 

zadania


	Cel zadania
	Jednostka organiza-cyjna realizująca zadanie
	Okres realizacji 

zadania
	Łączne nakłady 

Finansowe
	Wysokość wydatków w roku budżetowym oraz dwóch 

kolejnych latach

	
	2009
	2010
	2011

	1.
	Budowa zespołu obiektów sportowych przy stadionie w Krościenku Wyżnym (zagospodarowanie działek 4438/1 , 4438/2 , 4438/3 na cele sportowo- rekreacyjne zgodnie z programem funkcjonalnym)
	Podniesienie standardu życia i pracy na wsi. Podniesienie atrakcyjności turystycznej, rekreacyjnej, sportowej oraz kompleksowe zaspokojenie potrzeb społecznych 

i kulturalnych.
	Urząd  

Gminy 

Krościenko Wyżne
	2008

- 2009
	40 000,-
	40 000,-
w tym:

- budżetu gminy

    40 000,-
	-
	-

	R A Z E M
	40 000,-
	40 000,-
	-
	-


III. Program p.n. „Oświetlenie dróg, chodników, placów i parkingów w Gminie Krościenko Wyżne”.

	Lp
	Nazwa 

zadania


	Cel zadania
	Jednostka organiza-cyjna realizująca zadanie
	Okres realizacji 

zadania
	Łączne nakłady 

Finansowe
	Wysokość wydatków w roku budżetowym oraz dwóch 

kolejnych latach

	
	2009
	2010
	2011

	1.
	Budowa oświetleń 

ulicznych w gminie Krościenko Wyżnym
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów 

w terenach zabudowy mieszkaniowej gminy.
	Urząd  

Gminy 

Krościenko Wyżne
	2008

-2011
	252 000,-
	126 000,-
w tym:

- budżetu gminy

126 000,-
	63 000,-

w tym:

- budżetu gminy

63 000,-
	63 000,-

w tym:

- budżetu gminy

63 000,-

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R A Z E M
	252 000,-
	126 000,-
	63 000,-
	63 000,-


IV. Program p.n. „Edukacja przedszkolna dzieci w gminie Krościenko Wyżne”.

	Lp
	Nazwa 

zadania


	Cel zadania
	Jednostka organiza-cyjna realizująca zadanie
	Okres realizacji 

zadania
	Łączne nakłady 

Finansowe
	Wysokość wydatków w roku budżetowym oraz dwóch 

kolejnych latach

	
	2009
	2010
	2011

	1.
	Budowa samorządowego przedszkola na działce nr 4011/3 w Krościenku Wyżnym
	Zapewnienie edukacji przedszkolnej dzieci 

z terenu gminy
	Urząd  

Gminy 

Krościenko Wyżne
	2008
-2010
	1 799 030,-
	1 577 430,-

w tym:

- budżetu gminy

1 577 430,-
	221 600,-

w tym:

- budżetu gminy

221 600,-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R A Z E M
	1 799 030
	1 577 430,-
	221 600,-
	-


