WGOŚ.IV.271.2.9.2026
Załącznik nr 3
do zapytania ofertowego

UMOWA NR WGOŚ.IV.272…...2026
zawarta w dniu ………………………… w Krościenku Wyżnym pomiędzy:

Gminą Krościenko Wyżne z siedzibą w Krościenku Wyżnym przy ul. Południowej 9, 38-422 Krościenko Wyżne, NIP 6842384257, REGON 370440577 reprezentowaną przez:
Łukasza Lorensa – Zastępcę Wójta Gminy przy kontrasygnacie

Agnieszki Filar – Skarbnika Gminy

zwaną w treści umowy „Zamawiającym”,
a ………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

zwanych dalej łącznie „Stronami” lub pojedynczo „Stroną”
Na podstawie Zarządzenia Nr 2/2026 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 2 stycznia 2026 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 170 000,00 zł w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zawarta została umowa następującej treści:
§ 1.

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krościenko Wyżne”, która obejmuje prace związane ze zbieraniem zdemontowanych wyrobów zawierających azbest (m.in. płyt azbestowych falistych i płaskich) z terenu Gminy Krościenko Wyżne polegające na pakowaniu i załadunku z miejsc wskazanych w wykazie nieruchomości bez względu na postać tych wyrobów i miejsce ich składowania.

2. Prace, o których mowa w ust. 1 obejmują również transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, o których mowa w ust. 1.

3. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest, o których mowa w ust. 1 wynosi 32,00 Mg.

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości, o której mowa w ust. 1 do 3 dni od podpisania umowy.

5. Strony wspólnie ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy wykaz, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie w drodze wzajemnych uzgodnień dokonanych w przedmiotowej kwestii pomiędzy Stronami.

6. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne kwalifikacje, uprawnienia, zezwolenia oraz możliwości w zakresie prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

7. Wykonując przedmiot umowy Wykonawca  zobowiązuje się w szczególności do:

1) zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac związanych z przedmiotem zamówienia właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego  użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r.  Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)),

2) pakowania oraz przygotowania do transportu odpadów zawierających azbest w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.),

3) z zastrzeżeniem postanowień poniższych, odbioru i załadunku materiałów zawierających azbest bez względu na jego postać oraz sposób i miejsce składowania,

4) transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest, w sposób uniemożliwiający emisje azbestu do środowiska, w szczególności przez:

a) szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm wyrobów i odpadów o gęstości objętościowej  równej lub większej niż 1000 kg/m3;

b) zestalenie przy użyciu cementu, a następnie po utwardzeniu szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm odpadów zawierających azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000kg/m3;

c) szczelne opakowanie odpadów pozostających w kontakcie z azbestem i zakwalifikowanych jako odpady o gęstości objętościowej mniejszej niż 0,2 mm, a następnie umieszczenie w opakowaniu zbiorczym w folii polietylenowej i szczelne zamknięcie;

d) utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadów zawierających azbest w trakcie ich przygotowywania do transportu;

e) oznakowanie opakowań zgodnie z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U.  z 2004 r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.);

4) transport odpadów zawierających azbest, winien odbywać się zgodnie z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych,

5) utylizację odpadów zawierających azbest zgłoszonych przez mieszkańców Gminy Krościenko Wyżne.

§ 2.
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy tytułem należytego wykonania przedmiotu umowy stanowić będzie iloczyn całkowitej ilości zebranych, przetransportowanych i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest w Mg i ceny jednostkowej netto (w zł/Mg) wykonania usługi zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, wynikającej z oferty Wykonawcy, w wysokości …… zł/Mg (słownie: ……………). Do podanej ceny jednostkowej netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości …% tj. …… zł za 1 Mg zebranych odpadów. Cena jednostkowa brutto wynosi … zł  (słownie: ………………………….) za 1 Mg zebranych odpadów.

2. Łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania umowy nie może przekroczyć kwoty netto ………………………… zł (słownie: ………………..) + podatek VAT ……% w wysokości ………….. zł, co daje kwotę brutto ………… zł (słownie: ………………….). Po przekroczeniu tej kwoty umowa ulegnie rozwiązaniu na mocy niniejszego postanowienia bez potrzeby składania przez strony dodatkowych oświadczeń woli.

3. Wykonawca oświadcza, że gwarantuje stałość ceny jednostkowej, o której mowa w ust. 1, w trakcie obowiązywania umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że cena jednostkowa, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z należytą realizacją przedmiotu umowy.

5. Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie jednej faktury ustrukturyzowanej VAT, zwanej dalej fakturą.
6. Podstawą do wystawienia faktury będą:

1) karty przekazania odpadów o kodzie 170605, potwierdzające m. in. ilość przyjętych przez składowisko wyrobów zawierających azbest w m2 oraz wagowo, wraz z ich zestawieniem;

2) protokół odbioru częściowego/końcowego wykonanych prac z zakresu usuwania odpadów zawierających azbest;

3) wydane przez Wykonawcę oświadczenia dla danej nieruchomości, z których odebrano wyroby zawierające azbest, o prawidłowym wykonaniu odbioru oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych;

4) protokół potwierdzający odbiór odpadów z poszczególnych nieruchomości.

7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

8. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany w ust. 12 i na fakturze wystawionej w związku z realizacją niniejszej umowy zawartej z Zamawiającym, jest numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach mechanizmu podzielonej płatności (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

9. Zapłata wynagrodzenia, będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy określony w ust. 12 i wskazany na fakturze, ujawniony w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”, (tzw. Biała lista podatników VAT), zwanego dalej „Wykazem”.

10. W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie nie figuruje w Wykazie, Zamawiający wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia do czasu zgłoszenia rachunku bankowego do Wykazu. W tym przypadku wypłata wynagrodzenia nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od daty poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej o ujawnieniu rachunku w Wykazie.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 dotyczącym wstrzymania wypłaty wynagrodzenia, Wykonawcy nie przysługują odsetki.   

12. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury, o której mowa w ust. 5, w tym wystawionej z uwzględnieniem postanowień ust. 17, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w ……………………….. na nr rachunku: ……………………………, z zastrzeżeniem ust. 17.
13. Wykonawca oświadcza, że w zakresie czynności objętych niniejszą umową zobowiązany jest do wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

14. Zamawiający za datę doręczenia faktur ustrukturyzowanych uznaje datę nadania im numerów identyfikujących w Krajowym Systemie e-Faktur. Termin płatności dla faktur, o których mowa w zdaniu pierwszym liczony jest od tej daty.
15. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji przelewu.  
16. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).
17. Wykonawca, na którego przepisy nakładają obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT w trybie online i przesłana do KSeF w czasie rzeczywistym, gdzie w treści jako:

1) Nabywca, wpisany będzie Zamawiający tj.:

Gmina Krościenko Wyżne, 38-422 Krościenko Wyżne ul. Południowa 9, NIP 6842384257;
2) w polu „Podmiot 3” wpisana będzie jednostka organizacyjna obsługująca Zmawiającego tj.: 

Urząd Gminy Krościenko Wyżne, 38-422 Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, NIP 6841843622.
18. Wystawienie faktur niezgodnie z postanowieniami ust. 17 może skutkować opóźnieniem w terminowości płatności wynagrodzenia, z uwagi na konieczność identyfikacji odbiorcy.

19. W przypadku braku dostępu do KSeF, awarii systemu lub braku łączności dopuszcza się tryb offline – wystawienie faktur poza KSeF, z obowiązkiem przesłania  niezwłocznie do KSeF po ustaniu przeszkody, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

20. Faktury offline muszą zawierać oznaczenie TRYB OFFLINE – DO PRZEKAZANIA DO KSeF.

21.  Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności faktur, o których mowa w niniejszym paragrafie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

22. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o wynagrodzeniu umownym, Strony mają przez to na myśli kwotę wynagrodzenia brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy, o której mowa w ust.2.

§ 3.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie prace objęte przedmiotem umowy w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 16 października 2026 r.
2. Wykonawca opracuje harmonogram prac związanych z odbiorem wyrobów zawierających azbest. Harmonogram prac winien być przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji przed przystąpieniem przez Wykonawcę do ich wykonywania. Wykonawca ustali datę i godzinę odbioru wyrobów zawierających azbest z właścicielem (posiadaczem) nieruchomości, u którego mają być wykonane prace.

3. Termin odbioru wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela (posiadacza) nieruchomości, jednak nie powinien dłuższy niż do dnia 16 października 2026 r.

4. Wykonawca jest zobowiązany do ważenia wyrobów zawierających azbest na każdej posesji. Zważenie wyrobów i ich łączna waga winny być potwierdzone podpisami przedstawiciela Wykonawcy wykonującego tę czynność, właściciela (posiadacza) nieruchomości i przedstawiciela Zamawiającego. Wszystkie odebrane rodzaje odpadów należy ważyć na wadze legalizowanej posiadającej aktualny dokument legalizacji.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania kontroli ilości odbieranych wyrobów zawierających azbest. Zamawiający wskaże Wykonawcy wagę, na której dokona ważenia odebranych odpadów.

§ 4.

1. Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.).

2. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych wypadków i innych zdarzeń  wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, których skutkiem będą ewentualne roszczenia osób trzecich skierowane do Zamawiającego.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z jego winy, powstałe w czasie wykonywania usługi.

4. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i wykonywanych usług w ……………….. Polisa Nr ….………… z dnia ………….. r.

§ 5.

1. Oprócz przypadków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Zamawiający może także odstąpić od umowy, jeżeli:

1) Wykonawca nie podjął realizacji przedmiotu umowy z własnej winy, w ciągu 3 dni liczonych od daty pisemnego i prawidłowego wezwania go przez Zamawiającego

2) Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy, w ciągu 3 dni liczonych od daty złożenia pisemnych zastrzeżeń;

3) Wykonawca zaniechał realizacji umowy bez żadnej uzasadnionej przyczyny przez okres dłuższy niż 3 dni.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do sporządzenia odbioru wykonanego przedmiotu umowy, stwierdzonego szczegółowym protokołem, w terminie 7 dni liczonych od daty odstąpienia.

4. W razie złożenia przez którąkolwiek ze stron oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty i zabezpieczyć teren wykonywania przedmiotu umowy.

§ 6.

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2 ust. 2 umowy;

b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia;

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji lub rękojmi za wady – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2 ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2) Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe w przypadku zwłoki w zapłacie należności przez Zamawiającego.

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar z przysługującego mu wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy.

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, to strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 7

1. Strony nie są odpowiedzialne wobec siebie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy tylko w tym zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej. 

2. Ilekroć w umowie mowa o „sile wyższej” – należy przez to rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Zamawiający lub Wykonawca nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością. W szczególności za siłę wyższą uważa się: wojnę, rewolucję, atak terrorystyczny, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp. 

3. Dla uniknięcia wątpliwości Strony uzgadniają, iż zdarzeniem „siły wyższej” nie są warunki atmosferyczne nie mające charakteru klęski żywiołowej, w tym w szczególności zmiany temperatury, silne wiatry czy opady, chyba że ich występowanie miało charakter niemożliwy do przewidzenia. 

4. Strony są zobowiązane niezwłocznie poinformować się wzajemnie o fakcie wystąpienia działania siły wyższej, udowodnić te okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jaki zdarzenie miało na przebieg wykonania umowy, pod rygorem utraty możliwości powoływania się na działanie „siły wyższej”. 

5. O ile Strona powiadomiona nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia, będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione i faktycznie możliwe, jak również zobowiązana jest do podjęcia wszystkich alternatywnych działań i czynności zmierzających do wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej, pod rygorem utraty możliwości powoływania się na działanie „siły wyższej”. Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie lub sposób realizacji umowy. 

6. W przypadku ustania „siły wyższej”, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji wszystkich swoich obowiązków wynikających z Umowy. W przypadku, kiedy dalsza realizacja Umowy nie jest możliwa z powodu działania siły wyższej, Strony podejmą działania zmierzające do rozwiązania Umowy. 

7. Jeżeli „siła wyższa”, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanej części umowy. 

§ 8

Przedstawicielami Stron będą:
1) Ze strony Zamawiającego będzie: Pani Agnieszka Pelczar.

2) Ze strony Wykonawcy będzie: ………………………….
§ 9
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy, Strony będą rozstrzygać w drodze negocjacji. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w toku negocjacji w terminie 14 dni, sprawa poddana będzie pod rozstrzygniecie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
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